## Slide 1
Comité Estratégico TIC
8 Julio 2019

## Slide 2
Principales Proyectos a Jul 2019
1

## Slide 3
1
Outsourcing IT | En fase de aprobación por Consejo Ministros. (Consulta GISS). A Dic 19 finaliza prórroga. | Demora plazos. Limita evolución. |  | 
WAN/LAN/ Wifi | Iniciada elaboración pliego por S&C. Contrato servicio Fin Mar 2021. Estrategia SD-WAN , Wan híbrida y ampliación Wifi. | Plazos de licitación. Sedes sin fibra (30). |  | 
Telefonía Móvil | Nuevo pliego ya elaborado. En revisión por DC. Estrategia de continuidad. | Cambio de operador Fin contrato feb 2020 |  | 
Situación actual
Riesgos
Estado
Plazo
2020-
2021
2020
2021
Licitación Infraestructura Sistemas y Comunicaciones

## Slide 4
1
Prestaciones | Desarrollo de Prestaciones CC en BPM. Prestaciones CP elaborando mapa procesos. Análisis 1er nivel finalizado para todos módulos. Preparando adjudicación directa para todo el análisis a Costaisa. | Plazo adjudicación directa. Estrategia licitación del desarrollo. |  | 
Chamán | Realizada migración tecnológica de lenguaje y base de datos (Natural/Adabas a Java/DB2) sin afectación funcional. Propuesta de evolución a DAS 9 jul. | Disponibilidad de recursos para evolucionar la aplicación. Cambio muy gradual. |  | 
Prevención | Nuevo Bonus 2018-2019 sobre legacy. PGAP actualizado en legacy. Inicio del plan de digitalización que no se incorporó al proyecto Afiliación (PGAP, AOV Prevención). | Plazos de desarrollo. Inversiones temporales en legacy. |  | 
Situación actual
Riesgos
Estado
CC
CP
Plazo
2022
2023
20XX
Aplicaciones core de negocio

## Slide 5
1
Aplicaciones core de soporte
Afiliación | Realizado análisis completo y pliego de licitación del desarrollo. Planificadas 20.00h en 2 años de repercusiones sobre resto de aplicaciones. | Aprobación del Ministerio. Mantenimiento de la gestión del cambio. |  | 
Finanzas | Inicio del mapeo de la solución e inicio de los procesos. Previsto para 2019. Inicio CECA, Conciliación Sicomat y marco general con recursos internos. | Disponibilidad de recursos para elaborar los procesos. Proceso de licitación. Alto coste económico. |  | 
RRHH | Meta4 en on premise. Preparando licitación para migración al Meta4 Cloud. | Coste económico. Proceso de licitación. Implantación y adaptación de procesos. |  | 
GSuite | En licitación (fin 29 jul) Pendiente aprobación DGOSS. MS Office/LibreOffice/Notes | Gestión del cambio. Adaptación aplicaciones con Office. |  | 
Analitycs | En preparación todos indicadores. Primeros informes Licitación Qliksense | Proceso licitación. Adaptación a indicadores dinámicos. Recursos para elaboración informes. |  | 
Situación actual
Riesgos
Estado
Plazo
2021
2022
2022
2020
2020

## Slide 6
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151
Notes: Final corporativo de presentación